**PŘEHLED PLATNÝCH A VÝHLEDOVÝCH UZARVÍREK**

**Stavba: „II/380 těšany – Borkovany – Kašnice“**

1. **ÚSEK od konce obce Těšany => 140m za křižovatku II/380 – III/0511 do Šitbořic**
* Od 14.5.2014 do 13.6.2014:
	+ částečná uzavírka – provoz na různých úsecích na semafory
* Od 14.6.2014 do 15.6.2014:
	+ Úplná uzavírka pro všechnu dopravu mimo veřejné linkové dopravy
* Od 16.6.2014 do 27.6.2014:
	+ Práce na silnici – provoz obousměrný, bez omezení semafory – pouze snížená rychlost, zákaz předjíždění, pohybující se mechanizace
* ~~Od 26.7.2014 do 27.7.2014:~~ (ZMĚNA !!!) 19.7..2014 do 20.7.2014:
	+ Úplná uzavírka pro veškerou dopravu včetně BUS na víkend pro pokládku obrusných vrstev
	+ Veškerá doprava po objízdných trasách
1. **ÚSEK od křižovatky II/380 – III/0511 do Šitbořic => křižovatku II/380 – II/381**
* Od 26.5.2014 do 9.7.2014:
	+ Úsek mezi první křižovatkou II/380 x III/0513 a poslední křižovatkou II/380 x III/0513 na obec Borkovany ve směru od Těšan na Klobouky u Brna uzavřen pro veškerou dopravu bez vyjímky
* Od 10.7.2014 do … (minimálně do 1.8.2014)
	+ Úsek mezi první křižovatkou II/380 x III/0513 a poslední křižovatkou II/380 x III/0513 na obec Borkovany ve směru od Těšan na Klobouky u Brna uzavřen pro veškerou dopravu mimo veřejné linkové dopravy
* Od 26.5.2014 do … (předpoklad do 22.8.2014)
	+ Úplná uzavírka pro veškerou dopravu mimo obyvatel Borkovan a veřejné linkové dopravy
* Od 16.6.2014 do 1.8.2014:
	+ Úsek od křižovatky II/380 – III/0511 do Šitbořic po první křižovatku do Borkovan II/380 x III/0513 veden kyvadlově na semafor v délce cca 1,0 km
	+ Úsek od poslední křižovatky z Borkovan na II/380 x III/0513 veden kyvadlově na semafor v délce cca 1,1 km
* Od 2.8.2014 do 3.8.2014:
	+ Úsek od křižovatky II/380 – III/0511 do Šitbořic po poslední křižovatku do Borkovan: Úplná uzavírka pro veškerou dopravu včetně BUS na víkend pro pokládku obrusných vrstev
	+ Veškerá doprava po objízdných trasách

V Brně dne 25. 6. 2014